## Slide 1: 2019 스크립트 언어 텀 프로젝트 중간발표
지하철역 정보 [여기가 어디여]
2014180003 권재휘
2014180012 김원빈

## Slide 2: 사용하는 openAPI
공공데이터포털 - 지하철 정보 서비스
https://www.data.go.kr/dataset/15000754/openapi.do
네이버 오픈 API - 지역검색 서비스
https://developers.naver.com/docs/search/local/
구글 지도 API -> 네이버 지도 API
https://apidocs.ncloud.com/ko/ai-naver/maps_static_map/raster/

## Slide 3: 기능 설명
역 검색 : 호선/이름 검색 기능
역 검색 – 시간표 연동
Gmail, Naver, Daum 시간표 전송 기능
지하철 노선도 탭 추가 : 확대, 방향키 이동기능
네이버 지역검색 20개 검색
네이버 지역검색 – 네이버 지도 연동

## Slide 4
주차 | 계획 | 세부 내용 | 구현
1주 (5/5~5/11) | 주제 선정, 모듈, API 조사 기획 발표 준비 및 GitHub 생성 | 이전 학년도 발표자료 참고, openAPI 검색 및 조사 | O
2주 (5/12~5/18) | 기획 발표 지하철 openAPI 연동 구현 | YouTube 기획, TicTacToe 발표 지하철 시간표 및 기본 정보 제공 | O
3주 (5/19~5/25) | 네이버 검색 기능 구현 | 네이버 지역 검색 API 사용 주변 시설, 음식점 등의 검색기능 | O
4주 (5/26~6/1) | 중간 시연 발표 GUI 구현 | Youtube 활용 중간 시연 Tkinter 사용한 GUI 구현 | O
5주 (6/2~6/8) | Google Map 위치표시 구현 | Google Map이 지하철역 위치 주변 정보 지도 이미지 지공 | O
6주 (6/9~6/15) | Gmail 전송 서비스 구현 | 지하철역 시간표 및 기본 정보 일부 Gmail로 전송 | 
7주 (6/15~6/19) | 배포용 파일 생성 최종 발표 | 배포 파일 생성, 버그 수정 Youtube 사용한 최종 시연 발표 | 

## Slide 5: 시연